# Software Project Management Plan (SPMP)

FoodBuddy

Kelompok 3:

Adinda Farras Syafiqah

Ibnu Firdaus Rachman

Luthfi Harry Satrio

Raihan Putra Wibowo

2025/04/14

1.0                         Kelompok 3                               Initial draft created                                  2025/04/14

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

1. Pendahuluan	3

1.1 Gambaran Umum Proyek	3

1.2 Hasil Proyek	4

1.3 Evolusi SPMP	4

1.4 Referensi	4

1.5 Definisi dan Akronim	4

1. SPMP (Software Project Management Plan)	4

2. SRS (Software Requirements Specification)	4

3. SDD (Software Design Document)	4

4. Test Plan	5

5. STR (Software Test Report)	5

6. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	5

7. AI (Artificial Intelligence)	5

8. Chatbot	5

10. STR (Software Test Report)	5

11. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	5

12. AI (Artificial Intelligence)	5

13. Chatbot	5

14. STR (Software Test Report)	6

15. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	6

16. AI (Artificial Intelligence)	6

17. Chatbot	6

19. Frontend	6

20. Scrum	6

21. Sprint	6

22. Product Backlog	6

23. Sprint Backlog	6

25. UI/UX (User Interface/User Experience)	6

26. Figma	7

27. GitHub	7

2. Organisasi Proyek	7

2.1 Model Proses	7

2.2 Struktur Organisasi	8

2.3 Antarmuka Organisasi	8

2.4 Tanggung Jawab Proyek	9

3. Proses Manajerial	10

3.1 Tujuan dan Prioritas Manajemen	10

3.2 Asumsi, Ketergantungan, dan Kendala	10

3.3 Manajemen Risiko	11

4. Proses Teknis	11

1. Metode, Alat dan Teknik	11

2. Dokumentasi Perangkat Lunak	12

3. Dokumentasi Pengguna	13

4. Dokumentasi Pengguna	14

# Pendahuluan

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan rekomendasi jajanan lokal kepada pengguna berdasarkan hari, kondisi cuaca, dan preferensi pengguna. Meskipun platform ini ditujukan untuk end-user, secara tidak langsung proyek ini mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan meningkatkan visibilitas dan permintaan terhadap produk lokal. Sistem ini memanfaatkan algoritma rekomendasi berbasis AI serta API cuaca eksternal untuk memberikan saran yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus mempromosikan budaya kuliner lokal.

## Gambaran Umum Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan platform berbasis web yang mendukung pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Platform ini akan memberikan rekomendasi menu jajanan kepada pembeli, menyarankan pilihan berdasarkan cuaca atau preferensi pengguna, serta menyediakan fitur chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kondisi tertentu, seperti cuaca hujan. Proyek ini juga akan menyertakan fitur untuk menunjukkan lokasi UMKM yang tersedia di sekitar pengguna.

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan melalui rekomendasi yang lebih personal dan berbasis pada analisis perilaku pembeli serta memberikan kenyamanan bagi pengguna. Seluruh pengembangan website ini akan menggunakan model pengembangan perangkat lunak incremental untuk bagian fungsi atau backend, dan iterative untuk desain antarmuka pengguna (UI/UX).

Milestone utama yang akan dicapai dalam proyek ini mencakup:

- Pengembangan backend untuk sistem rekomendasi dan chatbot.

- Desain dan pengujian UI/UX.

- Integrasi peta untuk menampilkan lokasi UMKM.

- Uji coba dan penerapan sistem pada platform UMKM yang terpilih.

Sumber daya yang dibutuhkan termasuk tim pengembang perangkat lunak, desain grafis, serta perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengujian dan implementasi. Anggaran akan disesuaikan dengan skala dan kebutuhan pengembangan.

## Hasil Proyek

| Deliverable | Deskripsi | Tanggal Pengiriman |
| --- | --- | --- |
| Evolusi SPMP | Pengembangan SPMP dari versi sebelumnya | Tentative |
| Dokumen SRS | Perencanaan dan pengembangan kebutuhan fungsional dan non fungsional | Tentative |
| Dokumen SDD | Perencanaan dan pengembangan desain | Tentative |
| Test Plan | Perencanaan untuk pengujian product | Tentative |
| Dokumen STR | Pencatatan hasil pengujian product | Tenative |
| Final Product | Hasil akhir product | Tentative |

Tabel 1.1 Tabel Hasil Proyek

## Evolusi SPMP

- Minggu 1: Penyusunan awal dokumen SPMP berdasarkan pemahaman awal terhadap ruang lingkup dan persyaratan proyek.

- Setiap 1,5 minggu: Update dan evaluasi fungsi platform secara keseluruhan termasuk, pengembangan, penyesuaian, tes fungsionalitas chatbot, peta lokasi, dan sistem rekomendasi.

- Pada proyek ini ditujukan untuk masing-masing anggota dan harus bertanggung jawab pada dokumen projek yang dibuat, setiap personal harus mampu mempertanggungjawabkan setiap job desk yang ditentukan.

## Referensi

[1] IEEE Std 1058-1998, IEEE Standard for Software Project Management Plans, IEEE Computer Society, 1998.

## Definisi dan Akronim

### SPMP (Software Project Management Plan)

Dokumen yang menjelaskan secara rinci rencana pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak, yang mencakup aspek-aspek seperti ruang lingkup, organisasi, risiko, dan pengelolaan jadwal.

### SRS (Software Requirements Specification)

Dokumen yang menjelaskan secara rinci semua kebutuhan (requirements) dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SRS menjadi panduan utama bagi tim pengembang, desainer, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami apa yang harus dilakukan oleh sistem dan batasannya.

### SDD (Software Design Document)

Dokumen yang menjelaskan rancangan teknis (arsitektur dan desain detail) dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, berdasarkan kebutuhan yang telah dijabarkan dalam dokumen SRS.

### Test Plan

Dokumen yang menjelaskan secara terstruktur dan sistematis bagaimana proses pengujian terhadap perangkat lunak akan dilakukan. Termasuk apa saja yang diuji, bagaimana cara mengujinya, siapa yang menguji, dan alat apa yang digunakan.

### STR (Software Test Report)

Dokumen yang menjelaskan hasil akhir pengujian berdasarkan rencana di Test Plan. STR menunjukkan apakah fitur-fitur telah lulus atau gagal dalam pengujian.

### UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, sering kali berfokus pada produk atau layanan lokal, dan merupakan target utama dalam pengembangan sistem ini untuk meningkatkan visibilitas dan permintaan terhadap produk lokal.

### AI (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem untuk memberikan rekomendasi jajanan lokal berdasarkan data pengguna dan cuaca, serta untuk mengotomatiskan interaksi dengan pengguna melalui chatbot.

### Chatbot

Sistem berbasis AI yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, memberikan rekomendasi makanan, dan merespons berbagai permintaan yang diajukan oleh pengguna.

- Backend

Bagian dari sistem yang menangani logika server, database, dan pengolahan data yang tidak terlihat oleh pengguna langsung. Dalam proyek ini, backend akan mencakup pengembangan sistem rekomendasi dan chatbot.

### STR (Software Test Report)

Dokumen yang menjelaskan hasil akhir pengujian berdasarkan rencana di Test Plan. STR menunjukkan apakah fitur-fitur telah lulus atau gagal dalam pengujian.

### UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, sering kali berfokus pada produk atau layanan lokal, dan merupakan target utama dalam pengembangan sistem ini untuk meningkatkan visibilitas dan permintaan terhadap produk lokal.

### AI (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem untuk memberikan rekomendasi jajanan lokal berdasarkan data pengguna dan cuaca, serta untuk mengotomatiskan interaksi dengan pengguna melalui chatbot.

### Chatbot

Sistem berbasis AI yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, memberikan rekomendasi makanan, dan merespons berbagai permintaan yang diajukan oleh pengguna.

### STR (Software Test Report)

Dokumen yang menjelaskan hasil akhir pengujian berdasarkan rencana di Test Plan. STR menunjukkan apakah fitur-fitur telah lulus atau gagal dalam pengujian.

### UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, sering kali berfokus pada produk atau layanan lokal, dan merupakan target utama dalam pengembangan sistem ini untuk meningkatkan visibilitas dan permintaan terhadap produk lokal.

### AI (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem untuk memberikan rekomendasi jajanan lokal berdasarkan data pengguna dan cuaca, serta untuk mengotomatiskan interaksi dengan pengguna melalui chatbot.

### Chatbot

Sistem berbasis AI yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, memberikan rekomendasi makanan, dan merespons berbagai permintaan yang diajukan oleh pengguna.

- Backend

Bagian dari sistem yang menangani logika server, database, dan pengolahan data yang tidak terlihat oleh pengguna langsung. Dalam proyek ini, backend akan mencakup pengembangan sistem rekomendasi dan chatbot.

### Frontend

Bagian dari sistem yang berfokus pada antarmuka pengguna (UI) yang terlihat dan dapat diintegrasikan oleh pengguna. Tim frontend bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan pengalaman pengguna.

### Scrum

Kerangka kerja Agile yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, bekerja dalam siklus iteratif yang disebut Sprint. Scrum bertujuan untuk menciptakan produk yang adaptif, cepat, dan berkualitas tinggi.

### Sprint

Siklus pengembangan dalam Scrum yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 4 minggu, yang mencakup tahap perencanaan, pengembangan, dan pengujian fitur baru atau peningkatan sistem.

### Product Backlog

Daftar semua kebutuhan dan fitur yang harus dimiliki sistem, yang diprioritaskan dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam Sprint.

### Sprint Backlog

Daftar tugas yang akan dikerjakan selama satu Sprint, yang terdiri dari item-item dari Product Backlog yang telah dipilih.

- API (Application Programming Interface)
Antarmuka yang memungkinkan komunikasi dan integrasi antara sistem perangkat lunak, memungkinkan platform untuk mengakses data eksternal, seperti data cuaca, untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna.

### UI/UX (User Interface/User Experience)

UI merujuk pada desain antarmuka pengguna, sementara UX berfokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Keduanya merupakan elemen penting dalam desain dan pengembangan platform agar pengguna merasa nyaman dan puas.

### Figma

Alat desain grafis berbasis web yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta kolaborasi tim dalam merancang tampilan platform.

### GitHub

Platform untuk pengelolaan kode sumber yang digunakan dalam proyek ini untuk version control dan kolaborasi tim pengembang perangkat lunak.

# Organisasi Proyek

Pada bagian ini menentukan model proses untuk proyek dan struktur organisasinya.

## Model Proses

Scrum agile methodology adalah salah satu kerangka kerja Agile yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan produk yang cepat, adaptif, dan berkualitas tinggi.

Scrum bekerja dalam siklus iteratif dan inkremental yang disebut Sprint, biasanya berdurasi 1–4 minggu. Setiap Sprint mencakup aktivitas utama berikut:

- Scope → Product Backlog → Design → Usable Software
 Merupakan alur awal proyek:

  - Scope: Menentukan ruang lingkup proyek.

  - Product Backlog: Daftar semua kebutuhan dan fitur sistem.

  - Design: Proses perancangan solusi.

  - Usable Software: Hasil akhir sprint yang bisa digunakan.

- Sprint Planning Meeting
Rapat untuk merencanakan pekerjaan selama satu Sprint. Tim memilih item dari Product Backlog dan memindahkannya ke Sprint Backlog.

- Sprint Backlog
Daftar tugas yang akan dikerjakan selama satu Sprint.

- Sprint Execution
Pelaksanaan tugas yang ada dalam Sprint Backlog. Proses ini mencakup Daily Scrum (rapat harian ±15 menit) untuk memantau perkembangan dan mengatasi hambatan.

- Sprint Automation
Mengotomatisasi proses seperti testing untuk mempercepat pengembangan dan memastikan kualitas.

- Sprint Review Meeting
 Presentasi hasil sprint kepada stakeholders untuk mendapat umpan balik langsung.

- Sprint Retrospective
Refleksi internal tim mengenai proses Sprint: apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki.

## Struktur Organisasi

## Antarmuka Organisasi

| Organization | Liaison | Contact Information |
| --- | --- | --- |
| Project Team - Backend | Luthfi Harry Satrio | [0859102655842, luthfiharrysatrio@gmail.com] |
| Project Team - Business Analyst | Adinda Farras Syafiqah | [08176400999, adinda.f.syafiqah@gmail.com] |
| Project Team - Frontend | Ibnu Firdaus Rachman | [089678386066, ibnufordausrachman@gmail.com] |
| Project Team - Designer | Raihan Putra Wibowo | [081318548127, raihannputra05@gmail.com] |

Tabel 1.2 Tabel Antarmuka Organisasi

## Tanggung Jawab Proyek

| Peran | Deskripsi Tugas |
| --- | --- |
| Business Analyst | Menganalisis kebutuhan pengguna dan pasar, serta merumuskan spesifikasi fungsional. |
| Back-end Programmer | Mengembangkan dan mengelola logika sistem, database, dan API (fitur rekomendasi, chatbot). |
| Front-end Programmer | Membuat dan menyempurnakan tampilan antarmuka pengguna serta integrasi dengan backend. |
| Dokumenter | Menyusun seluruh dokumentasi proyek, termasuk dokumentasi teknis dan user guide |

Tabel 1.3 Tanggung Jawab Proyek

# Proses Manajerial

## Tujuan dan Prioritas Manajemen

| Project Dimension | Fixed | Constrained | Flexible |
| --- | --- | --- | --- |
| Cost | X |  |  |
| Schedule |  |  | X |
| Scope (functionality) |  | X |  |

Tabel 1.4 Tujuan dan Prioritas Manajemen

## Asumsi, Ketergantungan, dan Kendala

- Asumsi

Asumsi merupakan kondisi yang dianggap benar saat perencanaan proyek, namun belum tentu bisa dijamin kepastiannya.

- Sistem hanya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait saran makanan.

- Pengguna memiliki akses internet yang stabil untuk menggunakan layanan AI FoodBuddy.

- Model AI hanya menerima masukan berbentuk teks (tanpa suara/gambar) dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris.

- Pengguna akan mengakses FoodBuddy melalui web browser modern (Chrome, Firefox, Edge).

- Server backend dan layanan LLM (Language Model) seperti LM Studio selalu dalam keadaan aktif.

- Model AI akan menerima maksimal input 512 token sesuai batasan dari model LM Studio yang digunakan.

- Ketergantungan (Dependencies)

Ketergantungan adalah elemen eksternal yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan sesuai 	fungsinya.

- LLM (Language Model): FoodBuddy bergantung pada LLM (misalnya ChatGPT local atau model LM Studio) untuk memahami dan menjawab pertanyaan pengguna.

- LM Studio: Digunakan sebagai antarmuka model lokal. Ketergantungan pada port komunikasi, resource komputer, dan ketersediaan RAM yang cukup.

- Web Server: Sistem web memerlukan server untuk menangani request API, dan komunikasi antar antarmuka.

- Browser Support: Antarmuka frontend hanya kompatibel dengan browser tertentu.

- Token Input Limit: Bergantung pada panjang input (maks. 512 token) yang ditentukan oleh model.

- Kendala (Constraints)

Kendala merupakan batasan yang harus diperhatikan selama pengembangan dan implementasi sistem.

- Batas Token Model: Maksimal 512 token membatasi panjang pertanyaan dan konteks dalam satu sesi.

- Topik Terbatas: Model tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan di luar domain makanan.

- Tidak Ada Akses Internet (Model Lokal): Model tidak boleh mengakses web langsung, sehingga tidak bisa mengambil data real-time.

- Keamanan Data: Sistem tidak menyimpan atau merekam data pengguna secara sensitif (tergantung kebijakan privasi).

- Waktu Response: Bergantung pada performa lokal komputer/server saat menjalankan model (semakin berat model, semakin lambat).

- Ketergantungan Manual pada LM Studio: Model harus diaktifkan dan dijalankan terlebih dahulu secara manual sebelum sistem web bisa mengaksesnya.

- Kompatibilitas Model: Perubahan atau upgrade model LLM bisa menyebabkan penyesuaian ulang pada prompt atau API.

## Manajemen Risiko

| Kategori Risiko | Deskripsi Risiko | Kemungkinan | Dampak | Strategi Mitigasi | Rencana Kontinjensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko Teknologi | Gagalnya integrasi sistem rekomendasi dengan API cuaca atau AI. | Rendah | Tinggi | Menggunakan teknologi yang sudah teruji, pengujian awal yang menyeluruh. | Beralih ke sistem rekomendasi berbasis model yang lebih sederhana. |

Tabel 1.5 Manajemen Risiko

# Proses Teknis

Pada bagian ini menetapkan metode, alat, dan teknik teknis yang akan digunakan pada proyek

## Metode, Alat dan Teknik

1. Computing Systems

Sistem pengembangan dan deployment berbasis web.

2. Development Methods

Object Oriented : Diagram Class

3. Procedures

Setiap fitur dikembangkan, diuji, dan didokumentasikan sebelum digabungkan.

Prosedur perubahan melalui pull request dan validasi tim.

Uji fungsionalitas dilakukan sebelum deployment.

4. Team Structure

Business Analyst: Menentukan kebutuhan sistem.

Backend Programmer: Membangun sistem logika, API, dan database.

Frontend Programmer: Membangun antarmuka pengguna.

Dokumenter: Membuat dokumentasi teknis dan pengguna.

5. Programming Languages

Frontend: HTML, CSS, JavaScript

Backend: Python (Flask/Express)

6. Tools & Techniques

Editor: Visual Studio Code

Version Control: Git + GitHub

Design Tool: Figma

Project Management: Trello atau Notion

API Testing: Postman

Documentation: Google Docs

7. Documentation & Maintenance

Semua dokumentasi disimpan di repository yang sama atau cloud sharing (Google Drive).

Pembaruan sistem mengikuti proses kontrol versi.

Pemeliharaan dilakukan secara berkala dengan catatan perubahan.

## Dokumentasi Perangkat Lunak

- SRS (Software Requirement Specification)

  - Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak.

  - Tujuan: Memberikan gambaran jelas tentang apa yang harus dikembangkan oleh tim pengembang.

- SDD (Software Design Document)

  - Dokumen yang berisi desain teknis perangkat lunak, termasuk arsitektur sistem, diagram alur, dan desain basis data.

  - Tujuan: Memberikan panduan bagi pengembang dalam mengimplementasikan sistem.

- STP (Software Test Plan)

  - Dokumen yang menjelaskan strategi pengujian perangkat lunak, termasuk jenis pengujian, metode, alat yang digunakan, dan kriteria keberhasilan.

  - Tujuan: Memastikan perangkat lunak diuji dengan baik sebelum dirilis.

- STD (Software Test Description)

  - Dokumen yang merinci skenario pengujian, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta input dan output yang diharapkan.

  - Tujuan: Memberikan detail eksekusi pengujian yang lebih spesifik.

- STR (Software Test Report)

  - Dokumen yang merangkum hasil pengujian, termasuk bug yang ditemukan, status pengujian, dan rekomendasi perbaikan.

  - Tujuan: Memberikan laporan atas efektivitas pengujian.

- Software Version

- Menunjukkan versi dari perangkat lunak,

- Tujuan: Mempermudah tracking perubahan dan pembaruan perangkat lunak.

## Dokumentasi Pengguna

User Guide/User Manual

- Dokumen yang berisi panduan penggunaan perangkat lunak bagi pengguna akhir.

- Tujuan: Membantu pengguna memahami cara kerja perangkat lunak secara efek Dokumentasi Perangkat Lunak

- SRS (Software Requirement Specification)

  - Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak.

  - Tujuan: Memberikan gambaran jelas tentang apa yang harus dikembangkan oleh tim pengembang.

- SDD (Software Design Document)

  - Dokumen yang berisi desain teknis perangkat lunak, termasuk arsitektur sistem, diagram alur, dan desain basis data.

  - Tujuan: Memberikan panduan bagi pengembang dalam mengimplementasikan sistem.

- STP (Software Test Plan)

  - Dokumen yang menjelaskan strategi pengujian perangkat lunak, termasuk jenis pengujian, metode, alat yang digunakan, dan kriteria keberhasilan.

  - Tujuan: Memastikan perangkat lunak diuji dengan baik sebelum dirilis.

- STD (Software Test Description)

  - Dokumen yang merinci skenario pengujian, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta input dan output yang diharapkan.

  - Tujuan: Memberikan detail eksekusi pengujian yang lebih spesifik.

- STR (Software Test Report)

  - Dokumen yang merangkum hasil pengujian, termasuk bug yang ditemukan, status pengujian, dan rekomendasi perbaikan.

  - Tujuan: Memberikan laporan atas efektivitas pengujian.

- Software Version

- Menunjukkan versi dari perangkat lunak,

- Tujuan: Mempermudah tracking perubahan dan pembaruan perangkat lunak.

## Dokumentasi Pengguna

User Guide/User Manual

- Dokumen yang berisi panduan penggunaan perangkat lunak bagi pengguna akhir.

- Tujuan: Membantu pengguna memahami cara kerja perangkat lunak secara efektif.