# TEST PLAN OUTLINE (IEEE 829 FORMAT)

- Test Plan Identifier

- References

- Introduction

- Test Items

- Software Risk Issues

- Features to be Tested

- Features not to be Tested

- Approach

- Item Pass/Fail Criteria

- Suspension Criteria and Resumption Requirements

- Test Deliverables

- Remaining Test Tasks

- Environmental Needs

- Staffing and Training Needs

- Responsibilities

- Schedule

- Planning Risks and Contingencies

- Approvals

- Glossary

# IEEE TEST PLAN TEMPLATE

## IDENTIFIKASI RENCANA PENGUJIAN

Document ID: STP-FDB-001

Software Name: FoodBuddy

Version: 1.0

Test Plan Level: System-Level Test Plan

Plan Type: Integration & System Testing Plan

Related Software Version: FoodBuddy v1.0

Date Issued: 21 Juni 2025

Status: Final Draft

Author(s):

## REFERENSI

  - Dokumen-dokumen berikut menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pengujian (Software Test Plan) ini. Setiap dokumen mengandung informasi penting mengenai kebutuhan, desain, dan manajemen proyek yang relevan untuk pengujian versi FoodBuddy v1.0. Semua dokumen disimpan dan dikelola dalam sistem manajemen konfigurasi internal.

| Nama Dokumen | Versi | Tanggal | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| SPMP - Software Project Management Plan | 1.0 | 14 April 2025. | Berisi ruang lingkup proyek, perencanaan sumber daya, jadwal, dan strategi manajemen proyek. |
| SRS - Software Requirements Specification | 1.0 | 13 Mei 2025 | Menjabarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem FoodBuddy |
| SDD - Software Design Description | 1.0 | 19 Mei 2025. | Menjelaskan desain teknis sistem, termasuk arsitektur, alur data, dan desain UI/UX. |

## PENDAHULUAN

Dokumen Software Test Plan (STP) ini disusun untuk merinci strategi pengujian perangkat lunak sistem FoodBuddy, sebuah aplikasi web berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan rekomendasi jajanan lokal berdasarkan cuaca dan preferensi pengguna. Rencana pengujian ini mencakup pengujian tingkat sistem dan integrasi, dan merupakan bagian dari dokumen turunan dari Software Project Management Plan (SPMP) versi 1.0.

Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) dan Software Design Description (SDD). Rencana ini mencakup lingkup, pendekatan pengujian, batasan sumber daya dan anggaran, serta koordinasi dengan aktivitas evaluasi lainnya seperti review desain dan analisis kebutuhan.

Dalam proyek ini, pengujian dilakukan oleh tim internal dengan memanfaatkan metode pengujian manual dan otomatis pada lingkungan pengembangan lokal maupun staging server. Aktivitas pengujian akan dikoordinasikan melalui tools seperti Trello untuk pelacakan tugas dan Google Drive untuk dokumentasi hasil pengujian.

Perubahan pada rencana pengujian, baik dalam cakupan, jadwal, maupun metode, akan dikendalikan melalui proses change control yang dikoordinasikan oleh tim pengembang dan tester, sesuai dengan proses yang diuraikan dalam SPMP. Semua perubahan harus didokumentasikan dan disetujui sebelum diimplementasikan.

Referensi utama dalam penyusunan rencana ini adalah:

SPMP V1.0 – Software Project Management Plan

SRS V1.0 – Software Requirements Specification

SDD V1.0 – Software Design Description

## ITEM YANG AKAN DIUJI (FUNGSI)

Berikut adalah item-item yang akan diuji dalam cakupan Software Test Plan ini. Seluruh pengujian difokuskan pada sistem FoodBuddy versi 1.0, dengan pendekatan pengujian sistem dan integrasi, sesuai konfigurasi standar pengembangan yang digunakan oleh tim (backend Python Flask, frontend HTML/CSS/PHP, database MySQL/MongoDB, serta API eksternal untuk cuaca dan lokasi):

3.1 Modul Fungsional yang Akan Diuji

3.2 Konfigurasi dan Versi Pengujian

| Modul / Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Chatbot AI | Pengujian terhadap fungsionalitas chatbot dalam merespons input pengguna dan memberikan rekomendasi makanan yang relevan. |
| Rekomendasi Berdasarkan Cuaca | Pengujian integrasi API cuaca dan pemrosesan data untuk menghasilkan saran makanan sesuai kondisi lingkungan. |
| Input Preferensi Pengguna | Pengujian validasi dan pemrosesan input teks preferensi pengguna yang digunakan sebagai dasar rekomendasi. |
| Antarmuka Pengguna (UI) | Pengujian elemen tampilan seperti tombol, kartu rekomendasi, dan respons halaman terhadap aksi pengguna. |
| Integrasi API Lokasi | Verifikasi pemanggilan API lokasi berbasis IP untuk menyesuaikan data cuaca. |
| Komunikasi Frontend - Backend | Pengujian endpoint API backend yang diakses oleh frontend untuk menerima/mengirim data JSON. |
| Notifikasi / Error Handling | Pengujian terhadap sistem fallback ketika terjadi input tidak valid atau ketika API tidak memberikan respons. |
| Responsivitas Web | Uji tampilan dan performa UI pada berbagai resolusi dan perangkat (mobile dan desktop). |

Versi Aplikasi: FoodBuddy v1.0

Lingkungan Pengujian:

Backend: Python Flask 2.x

Frontend: HTML5, CSS3, PHP

API Eksternal: WeatherAI, IP Geolocation, Hugging Face (LLM)

Peramban Didukung: Chrome, Firefox, Edge, Safari (versi terbaru)

3.3 Catatan Tambahan

Semua item dalam daftar ini merupakan bagian dari pengiriman akhir kepada klien, baik dalam bentuk fungsionalitas maupun antarmuka pengguna.

Jika terdapat modul baru atau revisi dari sistem, maka versi pengujian akan diperbarui dan pengujian regresi dilakukan untuk memastikan kestabilan sistem.

## ISU RISIKO PERANGKAT LUNAK

Bagian ini mengidentifikasi area berisiko dalam perangkat lunak FoodBuddy yang perlu diperhatikan secara khusus selama proses pengujian. Risiko ini bisa berasal dari kompleksitas teknis, ketergantungan pada pihak ketiga, dokumentasi yang tidak lengkap, hingga potensi miskomunikasi dalam kebutuhan pengguna.

5.1 Risiko Berdasarkan Kompleksitas dan Fungsi Kritis

| Area Risiko | Deskripsi | Tingkat Risiko |
| --- | --- | --- |
| Integrasi API Cuaca dan Lokasi | Ketergantungan pada API eksternal (OpenWeatherMap & IP Geolocation). Downtime atau perubahan API dapat merusak fungsi rekomendasi. | Tinggi |
| Pemrosesan Bahasa Alami (Chatbot AI) | Penggunaan LLM (Hugging Face API) yang kompleks dan bisa salah paham terhadap input ambigu dari pengguna. | Tinggi |
| Pemahaman terhadap Preferensi Pengguna | Input pengguna bersifat bebas teks, sehingga sulit diproses jika struktur input tidak konsisten. | Tinggi |
| Tampilan UI Responsif | Sistem harus berjalan baik di berbagai perangkat. Potensi error layout atau elemen tidak tampil sempurna. | Menengah |
| Waktu Respons Lambat | Backend memerlukan waktu untuk mengolah data dan memanggil API. Ini bisa memengaruhi kenyamanan pengguna. | Menengah |
| Modul Baru - Tidak Ada Riwayat Stabilitas | Sebagian besar modul masih dalam versi awal (v1.0), belum ada riwayat pengujian yang kuat. | Menengah |
| Dokumentasi Modul Tertentu Kurang Lengkap | Beberapa perubahan modul (terutama chatbot & UI) tidak terdokumentasi dengan lengkap di versi SDD awal. | Rendah-Menengah |
| Kemungkinan Ketidaksesuaian dengan SRS | Beberapa kebutuhan di dokumen SRS bersifat umum dan terbuka untuk interpretasi, berpotensi memicu miskomunikasi. | Tinggi |

#### 5.2 Faktor Eksternal dan Regulasi

- Saat ini FoodBuddy tidak memerlukan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah khusus (misal: BPOM atau GDPR), tetapi prinsip keamanan dasar tetap diterapkan, terutama dalam penyimpanan data pengguna.

- Risiko terhadap ketersediaan layanan API eksternal tetap menjadi perhatian utama dan harus memiliki fallback atau simulasi (mock) dalam tahap pengujian.

#### 5.3 Strategi Penanganan Risiko

- Modul yang berisiko tinggi akan mendapatkan prioritas lebih dalam pengujian regresi dan integrasi.

- Pengujian skenario ekstrem (input tak lazim, koneksi lambat, permintaan API gagal) akan dilakukan secara manual dan otomatis.

- Review bersama dokumen SRS dan SDD akan dilakukan ulang untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang ambigu atau tidak dapat diuji.

## FITUR YANG AKAN DIUJI

Daftar berikut menjelaskan fitur-fitur yang akan diuji dari sudut pandang pengguna akhir, yaitu bagaimana pengguna memanfaatkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko ditentukan berdasarkan pentingnya fitur terhadap pengalaman pengguna dan konsekuensi jika fitur tersebut gagal berfungsi.

| Fitur dari Sudut Pandang Pengguna | Deskripsi Fungsionalitas yang Diinginkan oleh Pengguna | Tingkat Risiko |
| --- | --- | --- |
| Mendapatkan Rekomendasi Jajanan | Pengguna ingin langsung mendapatkan rekomendasi makanan/jajanan lokal yang sesuai dengan cuaca dan preferensinya (misalnya: "lagi pengen yang manis dan hangat"). | Tinggi |
| Berinteraksi dengan Chatbot | Pengguna bisa bertanya kepada chatbot seolah-olah bertanya ke teman, misalnya “Ujan-ujan gini enaknya makan apa?” dan sistem akan merespons dengan saran makanan. | Menengah |
| Melihat Cuaca dan Lokasi Saat Ini | Sistem menampilkan informasi cuaca dan lokasi secara otomatis di halaman utama untuk membantu pengguna memahami konteks rekomendasi. | Menengah |
| Memberi Input Preferensi Pribadi | Pengguna bisa mengetik keinginan makanan secara bebas, seperti "ingin yang gurih", dan sistem akan memahami dan menyesuaikan rekomendasi. | Tinggi |
| Melihat Hasil Rekomendasi dalam Kartu | Rekomendasi ditampilkan dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami, biasanya dalam format kartu makanan dengan gambar atau nama dan deskripsi. | Tinggi |
| Respon Cepat dari Sistem | Pengguna berharap sistem merespons permintaan mereka dalam waktu cepat, terutama ketika mereka sedang lapar atau terburu-buru. | Tinggi |
| Tampilan Nyaman di HP & Desktop | Pengguna menggunakan berbagai perangkat (HP, tablet, laptop), jadi mereka berharap tampilan tetap konsisten dan mudah digunakan di mana pun. | Menengah |
| Penanganan Input | Jika pengguna memasukkan sesuatu yang tidak dipahami sistem, maka akan muncul pesan sopan dan membantu, seperti “Maaf, bisa dijelaskan lagi?” | Menengah |
| Keamanan Informasi Preferensi | Pengguna ingin yakin bahwa apa yang mereka tulis atau riwayat interaksinya tidak digunakan secara sembarangan atau dibocorkan. | Rendah |

#### Penjelasan Penetapan Risiko

- Tinggi: Fitur inti dan utama yang menjadi alasan pengguna menggunakan aplikasi. Jika tidak berjalan baik, pengguna akan meninggalkan aplikasi.

- Menengah: Fitur pendukung yang meningkatkan kenyamanan, tapi tidak sepenuhnya mematikan fungsi utama jika gagal.

- Rendah: Fitur pelengkap yang jika bermasalah, hanya berdampak kecil terhadap pengalaman secara keseluruhan

## FITUR YANG TIDAK AKAN DIUJI

Bagian ini merinci fitur-fitur dari sistem FoodBuddy yang tidak akan diuji dalam fase pengujian untuk versi v1.0. Keputusan untuk mengecualikan pengujian terhadap fitur-fitur ini didasarkan pada tingkat risiko yang rendah, ketidaktersediaan dalam rilis saat ini, atau alasan strategis terkait waktu, sumber daya, dan ruang lingkup rilis.

| Fitur / Fungsi | Alasan Tidak Diuji |
| --- | --- |
| Fitur Pemesanan Makanan Langsung | Fitur ini tidak termasuk dalam versi 1.0 dan masih dalam tahap perencanaan untuk rilis berikutnya. |
| Integrasi Sistem Pembayaran | Belum tersedia dalam rilis ini. Sistem belum mendukung transaksi atau pembayaran digital. |
| Panel Admin Vendor | Panel khusus vendor/admin belum dikembangkan. Fokus pengujian saat ini hanya pada sisi pengguna (user). |
| Notifikasi Email | Fitur opsional ini masih dalam tahap perancangan dan tidak termasuk rencana implementasi awal. |
| Fitur Favorit / Bookmark Makanan | Tidak termasuk dalam cakupan SRS v1.0. Direncanakan untuk pengembangan tahap lanjutan. |
| Pengaturan Akun dan Login Pengguna | Sistem saat ini bersifat terbuka dan tidak menggunakan sistem autentikasi pengguna. |
| Multibahasa (Internationalization) | Fitur multibahasa masih belum diaktifkan. Versi awal hanya mendukung Bahasa Indonesia. |
| Panel Statistik Admin | Belum dikembangkan dan tidak masuk dalam pengujian karena bukan bagian dari scope versi ini. |
| Mobile App (Android/iOS) | FoodBuddy hanya berbentuk aplikasi web dalam rilis ini. Tidak ada versi mobile native yang diuji. |

#### Catatan Tambahan

- Seluruh fitur di atas dapat berubah statusnya pada rilis mendatang dan akan masuk kembali dalam daftar pengujian bila sudah tersedia secara fungsional.

- Keputusan untuk tidak menguji fitur-fitur ini mempertimbangkan keterbatasan waktu, stabilitas sistem, dan prioritas terhadap fitur inti (fitur rekomendasi, chatbot, dan cuaca).

## STRATEGI

### 8.1 Tingkat Pengujian

Pengujian sistem FoodBuddy akan dilakukan dalam tiga level utama:

- Unit Testing.

- System/Integration Testing.

- Acceptance Testing.

1. Unit Testing

Unit testing akan dilakukan oleh masing-masing developer terhadap modul atau komponen yang mereka kembangkan.

- Setiap pengembang wajib menyerahkan bukti unit testing berupa:

  - Daftar test case

  - Hasil pengujian

  - Dokumentasi bug/defect (jika ada)

- Unit testing harus disetujui oleh ketua tim pengembang sebelum dapat dilanjutkan ke tahapan System/Integration Testing.

- Semua hasil unit testing juga akan diserahkan ke QA untuk dokumentasi.

#### b. System/Integration Testing

System/Integration testing akan dilakukan oleh QA engineer dan project test lead, dengan dukungan dari tim pengembang jika dibutuhkan.

- Fokus utama adalah memastikan seluruh modul terintegrasi dengan benar (contoh: integrasi antara modul rekomendasi, chatbot, dan peta lokasi).

- Pengujian baru boleh dilakukan jika semua masalah besar/kritis (critical defects) di sistem sudah diperbaiki.

- Modul masih diperbolehkan memiliki maksimal dua major defect selama tidak menghambat pengujian (tersedia solusi sementara/workaround).

- Selama tahap ini, hasil pengujian akan didokumentasikan dan dilaporkan setiap minggu.

#### c. Acceptance Testing

Acceptance testing akan dilakukan oleh pengguna akhir (UMKM atau pengguna biasa) yang ditunjuk, dengan pendampingan dari test lead dan tim pengembang.

- Acceptance test akan berlangsung dalam periode tertentu setelah System/Integration test selesai, dengan data nyata dan skenario pengguna sesungguhnya.

- Modul tidak boleh memiliki critical defects, dan hanya diperbolehkan satu major defect jika tidak mengganggu fungsionalitas utama.

- Sebelum sistem dinyatakan diterima, seluruh critical defects dan major defect wajib diperbaiki dan diverifikasi ulang oleh perwakilan pengguna.

Setelah pengujian acceptance selesai, platform akan dibuka secara bertahap sesuai kesiapan mitra dan data yang dibutuhkan.

### 8.2 Manajemen Konfigurasi / Kontrol Perubahan

Manajemen versi dan perpindahan modul antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi akan dikendalikan menggunakan GitHub dengan pendekatan branching:

| Branch GitHub | Tujuan |
| --- | --- |
| dev | Tempat para developer untuk melakukan pengembangan fitur baru |
| test | Tempat untuk melakukan pengujian internal |
| main | Versi final yang sudah siap rilis |

### Pelacakan Perubahan dengan Issue Tracking & Milestone. Setiap bug, fitur baru, atau perubahan dicatat sebagai issue di GitHub. Milestone digunakan untuk mengelompokkan issue berdasarkan target atau versi rilis tertentu.

### Pengujian Sistem di Server Pengujian (Staging Environment). Semua pengujian dilakukan di server khusus yang mirip dengan server asli, tapi tidak mempengaruhi data nyata. Perpindahan ke Produksi Hanya Jika Sistem Stabil. Setelah tidak ada bug besar (critical/major defect), sistem bisa dipindahkan ke production environment (server asli).

### 8.3 Test Tools

| Alat | Fungsi |
| --- | --- |
| Postman | Pengujian API backend (cuaca, rekomendasi, chatbot) |
| Selenium | Pengujian antarmuka pengguna otomatis |
| JMeter | Pengujian performa |
| Google Chrome DevTools | Debugging UI dan pengukuran performa client-side |
| GitHub Projects | Manajemen task dan tracking issue selama pengujian |

### 8.4 Ukuran dan Metrik

Informasi dan metrik berikut akan dikumpulkan untuk membantu pengendalian kualitas dan analisis pengujian:

#### Selama Unit Testing (oleh Developer):

- Menghitung berapa banyak bug (defect) yang ditemukan di setiap bagian sistem (modul) dan dikategorikan berdasarkan seberapa parah masalahnya:

- Critical: menghentikan sistem

- Major: mengganggu fungsi penting

- Minor: tidak terlalu mengganggu

- Asal mula defect: Requirement / Desain / Kode

- Waktu penyelesaian untuk setiap critical dan major defect

- Total waktu untuk minor defect secara keseluruhan

#### Selama Semua Fase Pengujian (oleh QA Team):

- Jumlah defect per modul dan tingkat keparahan

- Asal mula defect (Requirement, Design, Code)

- Waktu investigasi defect untuk tiap critical dan major

- Frekuensi pengajuan modul oleh developer yang dinyatakan "siap diuji"

- Defect yang ditemukan di level pengujian atas yang seharusnya bisa ditemukan di level bawah (test leakage)

Metrik ini akan disampaikan dalam bentuk laporan mingguan kepada test manager dan project coordinator.

### 8.5 Pertemuan dan Koordinasi

### Rapat Tim QA: Setiap 2 minggu, untuk mengevaluasi hasil pengujian, tren error, dan progres defect.

- Rapat Koordinasi QA–Dev: Setiap 2 minggu (minggu berbeda dari rapat QA), membahas integrasi fitur, bugs kritikal, dan rencana deployment.

- Rapat Insidentil: Dapat diadakan sewaktu-waktu untuk membahas kendala besar, perubahan fitur, atau eskalasi error.

## Item Kriteria Lulus/Gagal

Bagian ini menjelaskan kriteria kelulusan dan kegagalan dalam pengujian sistem FoodBuddy, yang digunakan untuk menentukan apakah suatu modul, fungsi, atau sistem secara keseluruhan dapat dinyatakan lulus (pass) atau gagal (fail) dari pengujian. Kriteria ini ditentukan berdasarkan level pengujian dan disesuaikan dengan tingkat keparahan defect yang ditemukan.

### 9.1 Unit Test Level

- Semua test case unit telah dijalankan dan diselesaikan.

- Tidak terdapat defect dengan severity “Critical” maupun “Major”.

- Diperbolehkan maksimal 1 minor defect, selama tidak berdampak pada logika atau hasil fungsi.

- Developer wajib menyertakan bukti dokumentasi pengujian: test case, hasil output, dan catatan defect.

- Setiap kode yang diuji harus memiliki minimal 80% code coverage, ditunjukkan melalui tools atau manual review logika.

Jika salah satu dari kriteria di atas tidak terpenuhi, maka modul dinyatakan tidak lulus unit testing dan perlu diperbaiki sebelum diteruskan ke tahap pengujian berikutnya.

### 9.2 System/Integration Test Level

Pada tahap pengujian sistem dan integrasi, kriteria kelulusan adalah:

- Seluruh test case sistem telah dijalankan, dengan hasil lulus minimal 95%.

- Tidak ada defect dengan severity Critical yang terbuka.

- Maksimal diperbolehkan 1–2 Major defect per modul, hanya jika tidak menghambat fungsi utama dan memiliki workaround yang terdokumentasi.

- Tidak lebih dari 3 Minor defects per modul, dan harus sudah dicatat untuk perbaikan berikutnya.

- Semua integrasi antar modul (chatbot, peta, rekomendasi) berjalan sesuai skenario pengujian.

- Dokumentasi hasil pengujian lengkap dan telah direview oleh QA Lead.

Jika terdapat defect major/kritik tanpa solusi sementara, atau fungsi utama gagal dijalankan, maka sistem dinyatakan tidak lulus pengujian ini.

### 9.3 Acceptance Test Level

Untuk pengujian penerimaan (acceptance test), yang dilakukan oleh pengguna akhir:

- Semua skenario penggunaan yang ditentukan (user scenario) harus dijalankan tanpa kegagalan fungsional utama.

- Tidak boleh ada defect dengan severity Critical.

- Hanya boleh ada maksimal 1 Major defect yang tidak berdampak besar terhadap pengalaman pengguna (misalnya bug UI kecil yang tidak mempengaruhi hasil atau proses utama).

- Semua fitur utama (rekomendasi makanan, chatbot, lokasi UMKM) berjalan lancar sesuai ekspektasi pengguna.

- Feedback pengguna menyatakan sistem layak untuk dipakai dalam kondisi nyata.

Sebelum pengujian ini dinyatakan selesai dan diterima, semua defect Critical dan Major yang terdeteksi wajib diperbaiki dan diverifikasi oleh tim QA dan perwakilan pengguna.

### 9.4 Ringkasan Kriteria Kesalahan

| Severity | Definisi Singkat | Dampak Pada Lulus/Tidaknya |
| --- | --- | --- |
| Critical | Menyebabkan crash, kehilangan data, atau fitur utama gagal | Tidak lulus |
| Major | Bug fungsional yang signifikan, tapi masih ada workaround | Diperbolehkan 1–2 saja |
| Minor | Bug kecil, UI/UX, tidak berdampak pada logika | Maksimal 3 per modul |

### 9.5 Catatan tentang Kesalahan dan. Kegagalan

- Defect adalah kesalahan dalam sistem (bug), baik yang sudah terlihat maupun tersembunyi.

- Failure adalah hasil nyata dari defect yang muncul dalam penggunaan sistem, seperti crash, error, atau output salah.

- Tidak semua defect menyebabkan failure, dan dalam beberapa kasus, defect minor dapat ditoleransi dan dicatat untuk perbaikan di iterasi berikutnya.

## KRITERIA SUSPENSI DAN PERSYARATAN PENGEMBALIAN TUGAS

### 10.1 Kriteria Suspensi

Pengujian akan dihentikan sementara (suspended) apabila salah satu atau lebih dari kondisi berikut terjadi:

- Ditemukan lebih dari 2 defect dengan severity "Critical" dalam satu modul atau fitur utama (misalnya modul rekomendasi atau chatbot).

- Terjadi kegagalan sistem secara total (system crash) yang menghambat jalannya test case lain.

- Defect Major menyebabkan alur pengujian utama tidak dapat dijalankan, tanpa adanya workaround yang layak.

- Terdapat bug yang menyebabkan data testing menjadi rusak atau tidak valid sehingga hasil pengujian tidak dapat dipercaya.

- Ketika hasil pengujian tidak konsisten dan berpotensi menghasilkan ghost defects (defect palsu) yang sebenarnya disebabkan oleh error besar yang belum diperbaiki.

- Ketika sistem tidak bisa diakses oleh QA karena kegagalan deployment atau kendala server.

Jika kondisi di atas terjadi, pengujian akan dihentikan dan seluruh tim terkait (developer, QA, dan PM) akan melakukan evaluasi dan perbaikan terlebih dahulu sebelum proses pengujian dapat dilanjutkan.

### 10.2 Persyaratan Dimulainya Kembali

Pengujian yang telah dihentikan sementara hanya dapat dilanjutkan kembali (resumed) jika:

- Semua defect dengan severity "Critical" telah diperbaiki dan diverifikasi oleh tim QA.

- Defect "Major" yang menghambat jalannya test case utama telah diselesaikan atau sudah tersedia workaround yang terdokumentasi dan disetujui oleh QA Lead.

- Data pengujian telah di-reset atau dibersihkan dari kondisi error yang menyebabkan hasil tidak valid.

- Sistem dapat diakses dan berjalan dalam kondisi stabil.

- QA Lead menyatakan bahwa sistem layak untuk kembali ke fase pengujian aktif.

Setelah pengujian dilanjutkan, tes regresi terhadap area yang terdampak error sebelumnya akan dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan stabilitas sistem.

## Hasil Uji Coba

Bagian ini menjelaskan semua artefak (dokumen, file, laporan, tools) yang akan dihasilkan selama proses pengujian sistem FoodBuddy. Tujuan dari deliverables ini adalah untuk memberikan dokumentasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pengujian yang dilakukan oleh tim QA.

### 11.1 Test Plan Document

Dokumen ini sendiri, yang berisi strategi pengujian, cakupan, pendekatan, kriteria keberhasilan dan kegagalan, serta pengaturan manajemen konfigurasi.

### 11.2 Test Cases

Dokumen berisi daftar skenario pengujian yang terstruktur berdasarkan fungsi-fungsi utama dalam sistem FoodBuddy, seperti:

- Rekomendasi makanan berdasarkan cuaca dan preferensi

- Chatbot interaktif

- Integrasi peta lokasi UMKM
Setiap test case mencakup: ID, deskripsi, input, langkah uji, output yang diharapkan, dan hasil aktual.

11.3 Test Design Specifications

Dokumen yang mendeskripsikan pendekatan desain pengujian untuk setiap modul atau fitur, termasuk detail data uji, metode pengujian, serta kriteria uji yang digunakan untuk tiap jenis pengujian (unit, sistem, acceptance).

### 11.4 Tools and Their Outputs

Hasil pengujian dari alat bantu seperti:

- Postman: Output JSON hasil pengujian API (dokumentasi respons dan validasi endpoint)

- Selenium: Log hasil pengujian otomatis UI

- JMeter: Laporan performa dan stress test
 Semua output disimpan dalam folder dokumentasi pengujian.

11.5 Simulators

Jika API pihak ketiga (misalnya cuaca) tidak tersedia saat pengujian, maka akan digunakan mock API sebagai simulator untuk menghasilkan data palsu yang menyerupai data asli.

### 11.6 Static and Dynamic Generators

- Static data generator: Data dummy pengguna dan data UMKM yang digunakan selama pengujian.

- Dynamic data generator: Scripting otomatis untuk menghasilkan permintaan cuaca atau input pengguna yang berubah-ubah.

11.7 Error Logs and Execution Logs

- Execution Logs: Catatan jalannya pengujian otomatis/manual pada setiap sesi uji.

- Error Logs: Catatan error dari sistem backend/frontend yang muncul selama pengujian.

11.8 Problem Reports and Corrective Actions

- Laporan bug/defect yang ditemukan selama pengujian.

- Tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh tim pengembang (termasuk waktu penyelesaian dan siapa yang memperbaiki).

- Semua problem report akan dikategorikan berdasarkan severity dan diarsipkan.

## TUGAS UJI YANG TERSISA

| Task | Assigned To | Status |
| --- | --- | --- |
| Create Acceptance Test Plan | TM, PM, Client | In Progress |
| Create System/Integration Test Plan | TM, PM, Dev | In Progress |
| Define Unit Test Rules and Procedures | TM, PM, Dev | Not Started |
| Define Turnover Procedures for Each Level | TM, Dev | Not Started |
| Verify Prototypes of Screens | Dev, Client, TM | Not Started |
| Verify Prototypes of Reports | Dev, Client, TM | Not Started |

Keterangan:

- TM: Test Manager

- PM: Project Manager

- Dev: Developer

- Client: Pengguna akhir atau stakeholder sistem

## Kebutuhan Lingkungan

Untuk mendukung keseluruhan proses pengujian sistem FoodBuddy di semua level (unit, sistem, dan acceptance testing), berikut adalah kebutuhan lingkungan yang harus dipenuhi:

- Akses ke Server Pengembangan dan Produksi
QA dan tim pengembang memerlukan akses ke server pengembangan (staging) dan server produksi (production) untuk keperluan:

  - Deploy dan menjalankan versi terbaru sistem untuk pengujian

  - Akses data uji dan simulasi kondisi pengguna nyata

  - Validasi hasil pengujian sebelum sistem dirilis

- Akses API Cuaca Pihak Ketiga (Third-Party Weather API)
Sistem memerlukan koneksi stabil ke layanan API cuaca eksternal yang digunakan untuk fitur rekomendasi makanan berbasis cuaca. Jika layanan tidak tersedia, mock API akan disiapkan.

- Koneksi Internet Stabil untuk Integrasi Peta (Google Maps API)
Pengujian fitur lokasi UMKM dan peta interaktif memerlukan jaringan yang mendukung akses ke layanan pemetaan dari Google Maps API.

- Data Dummy dan Kontrol Akses ke Database
Akses diperlukan untuk mengelola data dummy pada database pengujian, termasuk:

  - Data pengguna

  - Data produk UMKM

  - Riwayat preferensi dan interaksi pengguna

- Prosedur Backup dan Recovery Data Harian
Untuk menjaga integritas data selama pengujian, sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis setiap malam. QA perlu mengetahui proses recovery apabila data pengujian perlu di-rollback.

- Minimal 1 Perangkat Distribusi Beta (Simulasi End User)
Untuk pengujian acceptance, diperlukan setidaknya 1 perangkat simulasi pengguna (laptop atau mobile device) yang menjalankan versi aplikasi berbasis web atau mobile untuk meniru pengalaman nyata pengguna akhir.

## STAFFING AND TRAINING NEEDS

Pengujian perangkat lunak untuk sistem FoodBuddy memerlukan keterlibatan beberapa peran utama dalam tim, baik secara teknis maupun administratif. Dalam tahap pengujian, kebutuhan staf difokuskan pada efisiensi proses verifikasi sistem rekomendasi berbasis cuaca dan preferensi pengguna, serta integrasi antar komponen seperti chatbot AI dan API eksternal.

Komposisi tim pengujian:

- Penguji Fungsionalitas

Melakukan pengujian terhadap fungsionalitas utama seperti input preferensi pengguna, respon chatbot, serta tampilan dan akurasi hasil rekomendasi makanan.

- Penguji Integrasi API

Memverifikasi komunikasi antar sistem internal dan API pihak ketiga (cuaca, geolokasi, LLM).

- Support Tester

Mendukung pengujian dengan menyediakan skenario uji internal, log kesalahan, dan dokumentasi teknis.

- Tim Dokumentasi Teknis

Mendokumentasikan hasil pengujian, menyusun deskripsi bug, dan memastikan traceability dari setiap skenario uji terhadap kebutuhan yang telah ditentukan di SRS.

Kebutuhan Pelatihan:

- Pelatihan Penggunaan Sistem Foodbudy

- Memahami alur utama penggunaan sistem dari perspektif pengguna umum (tanpa login)

- Menggunakan fitur input preferensi dan memahami respon chatbot

- Pelatihan Pengujian API

- Menggunakan Postman untuk menguji endpoint API dari layanan cuaca dan chatbot

- Memahami format permintaan dan respon JSON yang digunakan sistem

- Penggunaan Tools Pengujian

Browser DevTools untuk debugging elemen UI dan simulasi kesalahan frontend

## RESPONSIBILITIES

|  | TM | PM | Dev Team | Test Team | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptance test Documentation & Execution | X | X |  | X | X |
| System/Integration test Documentation & Exec. | X |  | X | X |  |
| Unit test documentation & execution | X |  | X | X |  |
| System Design Reviews | X | X | X | X | X |
| Detail Design Reviews | X | X | X | X |  |
| Test procedures and rules | X | X | X | X |  |
| Screen & Report prototype reviews |  |  | X | X | X |
| Change Control and regression testing | X | X | X | X | X |

Deskripsi Tanggung Jawab

- Ketua Tim Pengembang (Dev Team Leader) bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menyetujui seluruh rencana dan dokumentasi pengujian unit.

- Manajer Proyek / Manajer Pengujian bertanggung jawab terhadap seluruh rencana dan dokumentasi pengujian dari semua level (unit, integrasi, penerimaan).

- Seluruh Tim Proyek terlibat dalam review desain sistem dan desain rinci, serta dalam evaluasi permintaan perubahan (change request) baik dari pengguna maupun hasil temuan selama pengembangan dan pengujian.

- Perwakilan Klien akan menunjuk satu orang yang berperan aktif dalam proses verifikasi hasil pengujian serta menjadi narahubung untuk menjawab pertanyaan tim selama pengujian berlangsung. Orang ini juga akan ikut serta dalam eksekusi pengujian penerimaan (acceptance test).

## SCHEDULE

| Kegiatan Pengujian | Estimasi Waktu | Ketergantungan Utama |
| --- | --- | --- |
| Review Dokumen SRS & SDD | 1 hari | Finalisasi SRS & SDD |
| Penyusunan Test Plan | 2 hari | Hasil review dokumen |
| Pengujian Unit | 2 hari | Selesainya pengembangan modul backend |
| Pengujian Integrasi | 2 hari | Semua modul backend dan API terintegrasi |
| Pengujian Sistem | 2 hari | Build akhir frontend dan backend |
| Pengujian Penerimaan | 2 hari | Build telah lolos pengujian sistem |
| Evaluasi dan Dokumentasi | 1 hari | Semua tahap pengujian selesai |

## PLANNING RISKS AND CONTINGENCIES

| Risiko Potensial | Dampak |
| --- | --- |
| Kekurangan personel saat pengujian | Pengujian tertunda atau dilakukan secara terbatas |
| Hardware atau software (server/APi) tidak tersedia tepat waktu | Tidak dapat dilakukan simulasi data atau pengujian integrasi |
| Keterlambatan dalam pengiriman build akhir | Jadwal pengujian sistem mundur, potensi pemadatan jadwal |
| Keterlambatan pelatihan alat atau pemahaman sistem | Test case tidak dijalankan sesuai standar, meningkatnya risiko bug |
| Perubahan kebutuhan sistem setelah desain dikunci | Harus menyusun ulang test plan |

Tindakan Kontijensi terhadap Risiko Tertentu:

- Perubahan Kebutuhan atau Desain setelah Tanggal Batas

- Jadwal pengujian dan pengembangan akan dimundurkan sesuai kebutuhan revisi.

- Test case dan cakupan pengujian akan disesuaikan ulang.

- Kekurangan Personel pada Tim Pengujian

- Opsi lembur (overtime) dapat diterapkan selama fase kritis, dengan catatan bahwa moral tim dan beban kerja tetap diperhatikan.

- Jika opsi ini tidak cukup, maka ruang lingkup pengujian dapat dikurangi berdasarkan prioritas fitur yang paling krusial.

- Keterlambatan Build Aplikasi atau Alat Uji

- Semua jadwal pengujian akan bergeser relatif terhadap tanggal build diterima, bukan berdasarkan tanggal mutlak.

- Tim pengujian akan fokus terlebih dahulu pada test review, dokumentasi ulang, atau simulasi kasus dengan build sebelumnya (jika tersedia).

- Keterlambatan Pelatihan Aplikasi atau Alat

Pelatihan akan dipercepat dalam bentuk sesi singkat dan dokumentasi mandiri.

## APPROVALS

| Tahap Pengujian | Persetujuan | Peran |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Test Manager | Memastikan setiap fungsi berjalan benar |
| Integration Test | Test Manager, Backend | Verifikasi alur data antat modul/API |
| System Test | Test Manager, PM | Evaluasi sistem secara keseluruhan |
| Acceptance Test | Client Representative, PM | Validasi sistem terhadap kebutuhan pengguna |

## GLOSSARY

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Acceptance Testing | Tahap pengujian akhir untuk memastikan sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diterima sebelum implementasi. |
| API (Application Programming Interface) | Antarmuka pemrograman yang memungkinkan sistem FoodBuddy terhubung dengan layanan eksternal seperti cuaca, lokasi, dan chatbot AI. |
| Build | Versi kompilasi dari perangkat lunak yang siap untuk diuji atau dirilis ke lingkungan lain. |
| Change Request | Permintaan perubahan terhadap spesifikasi, desain, atau implementasi sistem yang muncul selama siklus pengembangan atau pengujian. |
| Client Representative | Perwakilan dari pengguna akhir (klien) yang bertugas memberikan validasi terhadap hasil pengujian dan mendampingi proses acceptance testing. |
| Contingency Plan | Rencana alternatif yang disiapkan untuk mengatasi risiko atau kendala yang terjadi di luar rencana utama. |
| Cut-off Date | Tanggal batas akhir penerimaan perubahan kebutuhan. Setelah tanggal ini, perubahan dianggap berdampak pada jadwal proyek. |
| Defect | Ketidaksesuaian antara perilaku aktual sistem dengan perilaku yang diharapkan (expected result). |
| Integration Testing | Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa modul-modul sistem bekerja dengan benar saat digabungkan. |
| Milestone | Titik penting dalam jadwal proyek yang menandai pencapaian tahapan atau keputusan signifikan. |
| Overtime | Waktu kerja tambahan di luar jam kerja normal yang dilakukan untuk mengejar target pengujian atau penyelesaian masalah. |
| Postman | Alat bantu untuk menguji API, memverifikasi input/output request-response dalam format JSON atau protokol HTTP lainnya. |
| Relative Dating | Pendekatan penjadwalan berdasarkan urutan kejadian, bukan tanggal absolut (contoh: pengujian dimulai 1 hari setelah build diterima). |
| Regression Testing | Pengujian ulang terhadap sistem setelah dilakukan perubahan untuk memastikan bahwa tidak ada fungsionalitas lain yang terganggu. |
| Risk | Potensi peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek atau menurunkan kualitas hasil. |
| Scope Reduction | Pengurangan ruang lingkup pengujian akibat keterbatasan waktu, sumber daya, atau prioritas yang berubah. |
| Scrum | Metodologi pengembangan perangkat lunak Agile berbasis iterasi (sprint), digunakan dalam proyek FoodBuddy. |
| System Testing | Pengujian yang mencakup seluruh sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi fungsional dan non-fungsional. |
| Test Case | Rangkaian kondisi atau skenario yang dirancang untuk menguji fungsi tertentu dalam sistem dan menghasilkan hasil yang dapat diverifikasi. |
| Test Manager | Orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan memantau seluruh aktivitas pengujian sistem. |
| Test Plan | Dokumen resmi yang menjelaskan strategi, cakupan, jadwal, sumber daya, dan tanggung jawab pengujian dalam sebuah proyek. |
| Training | Proses peningkatan kemampuan tim dalam memahami sistem dan alat bantu pengujian sebelum pengujian dilaksanakan. |
| Unit Testing | Pengujian terhadap unit terkecil dari kode sumber, seperti fungsi atau modul individual, yang biasanya dilakukan oleh pengembang. |

SAMPLE MASTER TEST PLAN

## TEST PLAN IDENTIFIER	RS-MTP01.3

- REFERENCES

None Identified.

## INTRODUCTION

### This is the Master Test Plan for the Reassigned Sales Re-write project. This plan will address only those items and elements that are related to the Reassigned Sales process, both directly and indirectly affected elements will be addressed. The primary focus of this plan is to ensure that the new Reassigned Sales application provides the same level of information and detail as the current system while allowing for improvements and increases in data acquisition and level of details available (granularity).

The project will have three levels of testing, Unit, System/Integration and Acceptance. The details for each level are addressed in the approach section and will be further defined in the level specific plans.

The estimated time line for this project is very aggressive (six (6) months), as such, any delays in the development process or in the installation and verification of the third party software could have significant effects on the test plan. The acceptance testing is expected to take one (1) month from the date of application delivery from system test and is to be done in parallel with the current application process.

## TEST ITEMS

### The following is a list, by version and release, of the items to be tested:

- EXTOL EDI package, Version 3.0

If a new release is available prior to roll-out it will not be used until after installation. It will be a separate upgrade/update project.

- DNS PC EDI transaction package, Version 2.2

If a new release is available prior to roll-out it will not be used until after installation. It will be a separate upgrade/update project.

- Custom PC EDI transaction package (two distributors only).

- New reassigned sales software, initial version to be Version 1.0

A detailed listing of programs, databases, screens and reports will be provided in the system and detailed design documents.

- Order Entry EDI interface software, Current version at time of pilot. Currently, version 4.1.

- Reassigned Sales System requirements document, SST_RQMT.WPD version 4.1

- Reassigned Sales System Design Document, SST_SYSD.WPD version 3.02

- Reassigned Sales Detail Design Document, SST_DTLD.WPD version 3.04

## SOFTWARE RISK ISSUES

There are several parts of the project that are not within the control of the Reassigned Sales application but have direct impacts on the process and must be checked as well.

- The local AS/400 based vendor supplied EDI software package. This package will be providing all the reformatting support from the ANSI X12 EDI formats to the internal AS/400 data base file formats.

- The PC based software package installed at each distributor's location (both custom written and vendor supplied) will be providing the formatting of the distributors data into the correct EDI X12 formats.

- Backup and Recovery of the EDI transmission files, local databases and restart of the translation process, must be carefully checked.

- The ability to restart the application in the middle of the process is a critical factor to application reliability. This is especially true in the case of the transmission files as once the data is pulled from the mail box it is no longer available there and must be protected locally.

- Database security and access must be defined and verified, especially for files shared between the Order Entry application and the Reassigned Sales process. All basic security will be provided through the AS/400 systems native security process.

## FEATURES TO BE TESTED

The following is a list of the areas to be focused on during testing of the application.

- New EDI data acquisition process.

- Redesigned On-line screens.

- Redesigned/Converted reports.

- New Automated Archive process.

- Interface to the Order Entry system and data bases.

- Computation of Sales Activity by region for commissions

## FEATURES NOT TO BE TESTED

The following is a list of the areas that will not be specifically addressed. All testing in these areas will be indirect as a result of other testing efforts.

- Non-EDI Order Entry processes.

Only the EDI interface of the Order Entry application will be verified. Changes to the EDI interface to support Reassigned Sales are not anticipated to have an impact on the Order Processing application. Order Entry is a separate application sharing the data interface only, orders will continue to process in the same manner.

- Network Security and dial-in access.

Changes to include EDI transactions for reassigned sales will have no impact on the security aspects of the network or the EXTOL/EDI interface.

### Operational aspects of the EDI process.

Changes to include EDI transactions for reassigned sales will have no impact on the operational aspects of the EXTOL/EDI interface.

- PC based spreadsheet analysis applications using Reassigned Sales data.

These applications are completely under the control of the customer and are outside the scope of this project. The necessary data base format information will be provided to the customers to allow them to extract data. Testing of their applications is the responsibility of the application maintainer/developer.

- Business Analysis functions using Reassigned Sales data.

These applications are completely under the control of the management support team and are outside the scope of this project. The necessary data base format information will be provided to the support team to allow them to extract data. Testing of their applications is the responsibility of the application maintainer/developer.

- Marketing/Forecasting processes using Reassigned Sales data.

These applications are completely under the control of marketing and are outside the scope of this project. The necessary data base format information will be provided to marketing to allow them to extract data. Testing of their applications is the responsibility of the application maintainer/developer.

## APPROACH

  - Testing Levels

The testing for the Reassigned Sales project will consist of Unit, System/Integration (combined) and Acceptance test levels. It is hoped that there will be at least one full time independent test person for system/integration testing. However, with the budget constraints and time line established; most testing will be done by the test manager with the development teams participation.

UNIT Testing will be done by the developer and will be approved by the development team leader. Proof of unit testing (test case list, sample output, data printouts, defect information) must be provided by the programmer to the team leader before unit testing will be accepted and passed on to the test person. All unit test information will also be provided to the test person.

SYSTEM/INTEGRATION Testing will be performed by the test manager and development team leader with assistance from the individual developers as required. No specific test tools are available for this project. Programs will enter into System/Integration test after all critical defects have been corrected. A program may have up to two Major defects as long as they do not impede testing of the program (I.E. there is a work around for the error).

ACCEPTANCE Testing will be performed by the actual end users with the assistance of the test manager and development team leader. The acceptance test will be done in parallel with the existing manual ZIP/FAX process for a period of one month after completion of the System/Integration test process.

Programs will enter into Acceptance test after all critical and major defects have been corrected. A program may have one major defect as long as it does not impede testing of the program (I.E. there is a work around for the error). Prior to final completion of acceptance testing all open critical and major defects MUST be corrected and verified by the Customer test representative.

A limited number of distributors will participate in the initial acceptance test process. Once acceptance test is complete, distributors will be added as their ability to generate the required EDI data is verified and checked against their FAX/ZIP data. As such, some distributors will be in actual production and some in parallel testing at the same time. This will require careful

coordination of the control tables for the production system to avoid posting test data into the system.

  - Configuration Management/Change Control

Movement of programs from the development portion of the ‘RED’ system to the test portion of the ‘RED’ system will be controlled through the existing Configuration Management application process, ‘EXTRACT’. This will ensure that programs under development and those in full test will have the same version controls and tracking of changes. The same extract process will be used to migrate the programs from the Development/Test ‘RED’ system to the production ‘BLUE’ system once all testing has been completed according to published plans and guidelines.

All Unit and initial system testing will be performed on the Development AS/400 ‘RED’ system. Once the system has reached a reasonable level of stability, no critical or major defects outstanding, initial pilot testing will be done on the production AS/400 ‘BLUE’ system. All testing done on the ‘BLUE’ system will be done in a parallel mode will all controls set to prevent actual updating of the production files.

This will allow some early testing of the numbers received through the old ZIP/FAX process and the higher level of detail received through the new EDI process. This will also help identify potential problems with the comparison of the two sets of numbers.

All changes, enhancements and other modification requests to the system will be handled through the published change control procedures. Any modifications to the standard procedures are identified in the project plan change control section.

  - Test Tools

The only test tools to be used are the standard AS/400 provided utilities and commands.

    - The Program Development Manager (PDM) will be used as the source version configuration management tool in conjunction with the in-house check-in/check-out control utility. The check-in/out utility is part of each developers standard AS/400 access menu.

    - The initial prototypes for the new screens will be developed using the AS/400 Screen Design Aid (SDA). The initial layout and general content of the screens will be shown to the sales administration staff prior to proceeding with testing and development of the screens.

    - All editing, compiling and debugging will be done using the Source Entry Utility (SEU).

    - Data acquisition will be from actual production files where available using the AS/400 data base copy command CPYF and it's various functions. Additional data will be created and modified as needed using the Data File Utility (DFU). No changes will ever be made to actual production files under any circumstances.

    - Initial data for EDI testing will be done using one or two beta sites and replicating the data at the mailbox location or locally in the control files, to create high volume data and to simulate multiple distributors sending in data.

  - Meetings

The test team will meet once every two weeks to evaluate progress to date and to identify error trends and problems as early as possible. The test team leader will meet with development and the project manager once every two weeks as well. These two meetings will be scheduled on different weeks. Additional meetings can be called as required for emergency situations.

  - Measures and Metrics

The following information will be collected by the Development team during the Unit testing process. This information will be provided to the test team at program turnover as well as be provided to the project team on a biweekly basis.

- Defects by module and severity.

- Defect Origin (Requirement, Design, Code)

- Time spent on defect resolution by defect, for Critical & Major only. All Minor defects can be totaled together.

The following information will be collected by the test team during all testing phases. This information will be provided on a biweekly basis to the test manager and to the project team.

- Defects by module and severity.

- Defect Origin (Requirement, Design, Code)

- Time spent on defect investigation by defect, for Critical & Major only. All Minor defects can be totaled together.

- Number of times a program submitted to test team as ready for test.

- Defects located at higher levels that should have been caught at lower levels of testing.

## ITEM PASS/FAIL CRITERIA

### The test process will be completed once the initial set of distributors have successfully sent in reassigned sales data for a period of one month and the new EDI data balances with the old ZIP/FAX data received in parallel. When the sales administration staff is satisfied that the data is correct the initial set of distributors will be set to active and all parallel stopped for those accounts.

At this point the next set of distributors will begin the parallel process, if not already doing so. Only the initial set of distributors must pass the data comparison test to complete the testing, at that point the application is considered live. All additional activations will be on an as ready basis. When a distributor is ready, and their data is verified, they will then also be activated.

## SUSPENSION CRITERIA AND RESUMPTION REQUIREMENTS

- No Distributors are ready for testing at pilot initiation.

The pilot project will be delayed until at least three Distributors are ready to initiate the pilot process. No additional elements will be added to the Reassigned Sales project during this delay.

- Unavailability of two EDI mail boxes.

In the event two production lines and mail box facilities cannot be obtained the current single production line and mail box will continue to be used until a second line becomes available. This will necessitate careful coordination between the Order Entry department and the Reassigned Sales group.

- Distributor PC EDI software delays.

In the event of a delay in the delivery or availability of the PC software package, the only major delay will be in pilot testing. Unit, Integration and Systems testing can continue using limited data until such time as the PC software is ready.

This will also add time to the lower levels of testing as full complete testing cannot be done without reasonable amounts of data. The data can only be derived from actual transmissions from the PC software package.

## TEST DELIVERABLES

### Acceptance test plan

System/Integration test plan

Unit test plans/turnover documentation Screen prototypes

Report mock-ups

Defect/Incident reports and summaries Test logs and turnover reports

## REMAINING TEST TASKS

| TASK | Assigned To | Status |
| --- | --- | --- |
| Create Acceptance Test Plan | TM, PM, Client |  |
| Create System/Integration Test Plan | TM, PM, Dev. |  |
| Define Unit Test rules and Procedures | TM, PM, Dev. |  |
| Define Turnover procedures for each level | TM, Dev |  |
| Verify prototypes of Screens | Dev, Client, TM |  |
| Verify prototypes of Reports | Dev, Client, TM |  |

- ENVIRONMENTAL NEEDS

The following elements are required to support the overall testing effort at all levels within the reassigned sales project:

- Access to both the development and production AS/400 systems. For development, data acquisition and testing.

- A communications line to the EDI mailbox facility. This will have to be a shared line with the Order Entry process as only one mailbox is in use. There will have to be a coordinated effort to determine how often to poll the mailbox as the order entry process requires that data be accessed every hour and the sales process really only needs to be pulled once a day.

- An installed and functional copy of the AS/400 based EDI vendor package.

- At least one distributor with an installed copy of the PC based EDI vendor package for sales data.

- Access to the master control tables (data bases) for controlling the production/testing environment on both production and development systems.

- Access to the nightly backup/recovery process.

## STAFFING AND TRAINING NEEDS

### It is preferred that there will be at least one (1) full time tester assigned to the project for the system/integration and acceptance testing phases of the project. This will require assignment of a person part time at the beginning of the project to participate in reviews etc... and approximately four months into the project they would be assigned full time. If a separate test person is not available the project manager/test manager will assume this role.

In order to provide complete and proper testing the following areas need to be addressed in terms of training.

- The developers and tester(s) will need to be trained on the basic operations of the EDI interface. Prior to final acceptance of the project the operations staff will also require complete training on the EDI communications process.

- The sales administration staff will require training on the new screens and reports.

- At least one developer and operations staff member needs to be trained on the installation and control of the PC based distributors EDI package. The distributors personnel will also have to be trained on the PC based package and its operational characteristics.

## RESPONSIBILITIES

|  | TM | PM | Dev Team | Test Team | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptance test Documentation & Execution | X | X |  | X | X |
| System/Integration test Documentation & Exec. | X |  | X | X |  |
| Unit test documentation & execution | X |  | X | X |  |
| System Design Reviews | X | X | X | X | X |
| Detail Design Reviews | X | X | X | X |  |
| Test procedures and rules | X | X | X | X |  |
| Screen & Report prototype reviews |  |  | X | X | X |
| Change Control and regression testing | X | X | X | X | X |

The development team leader will be responsible for the verification and acceptance of all unit test plans and documentation.

The project manager/test manager is responsible for all test plans and documentation.

The entire project team will participate in the review of the system and detail designs as well as review of any change requests that are generated by the user or as a result of defects discovered during development and testing. The sales administration staff is also required to participate in the initial high-level system review.

The sales administration staff will provide a person, as required, throughout the project to verify test results and answer questions as they arise. This person will also be responsible for participating in the execution of the acceptance test plan.

## SCHEDULE

Time has been allocated within the project plan for the following testing activities. The specific dates and times for each activity are defined in the project plan time line. The persons required for each process are detailed in the project time line and plan as well. Coordination of the personnel required for each task, test team, development team, management and customer will be handled by the project manager in conjunction with the development and test team leaders.

- Review of Requirements document by test team personnel (with other team members) and initial creation of Inventory classes, sub-classes and objectives.

- Development of Master test plan by test manager and test with time allocated for at least two reviews of the plan.

- Review of the System design document by test team personnel. This will provide the team with a clearer understanding of the application structure and will further define the Inventory classes, sub-classes and objectives.

- Development of System/Integration and Acceptance test plans by test manager and other essential personnel with time allocated for at least two reviews of the plans.

- Review of the Detail design document(s) by test team personnel as required. This will provide the team with a clearer understanding of the individual program structure and will further define the Inventory classes, sub-classes and objectives.

- Unit test time within the development process.

- Time allocated for both System/Integration and Acceptance test processes.

## PLANNING RISKS AND CONTINGENCIES

A.	Limited Reassigned Sales staff.

### The Reassigned Sales administration staff currently has two positions unfilled. As a result of this staff shortage there may be delays in getting staff to review appropriate documents and to participate in the Acceptance test process. Should client staff become a problem, the appropriate dates for reviews and acceptance testing will slip accordingly. No attempt will be made to bypass any part of the review and testing processes.

However, if acceptable to the Reassigned Sales staff administrator, a member if the test team my be available to act as the client’s representative for part of the Acceptance test itself. The reviews of the screens and reports must have Client participation and approval.

- APPROVALS

| Project Sponsor - Steve Sponsor |  |
| --- | --- |
| Development Management - Ron Manager |  |
| EDI Project Manager - Peggy Project |  |
| RS Test Manager - Dale Tester |  |
| RS Development Team Manager - Dale Tester |  |
| Reassigned Sales - Cathy Sales |  |
| Order Entry EDI Team Manager - Julie Order |  |